INFORME FINAL ESTANCIA PROFESIONAL

Nombre del proyecto:

Sector

Automatización de hardening de servidores Linux con Ansible en la Alcaldía Municipal de Santa Ana

GOBIERNO MUNICIPAL

Ámbito de aplicación:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

Numero de grupo

GRUPO 45

TSU:

CIBERSEGURIDAD

Información del proyecto:

Periodo de estancia profesional

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

5 DE ENERO 2026

8 DE MARZO 2026

Datos generales de los estudiantes

| N° | Nombre completo | Especialidad (TSU) | Correo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MELVIN ALEJANDRO MENDEZ LEMUS | CIBERSEGURIDAD | maml2006_182@icloud.com |
| 2 | EDWIN ALEXANDER MENDOZA MEJIA | CIBERSEGURIDAD | edwinelprimoes@yahoo.es |
| 3 | SAMUEL ANTONIO MENDOZA MEJIA | CIBERSEGURIDAD | samzmendoza@gmail.com |
| 4 |  |  |  |

Descripción del proyecto: (describa en que consistió su proyecto)

El proyecto consistió en el diseño e implementación de un proceso de automatización del hardening de servidores Linux utilizando Ansible, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los sistemas utilizados en la Alcaldía Municipal de Santa Ana. Se realizó un análisis de los riesgos de seguridad presentes en servidores Linux, posteriormente se diseñaron playbooks de Ansible que permitieran automatizar configuraciones seguras como la gestión de usuarios, desactivación de servicios innecesarios, fortalecimiento de políticas de contraseñas y configuración de firewall. Además, se elaboró una matriz de riesgos de ciberseguridad, identificando amenazas potenciales y proponiendo medidas de mitigación. El proyecto permitió demostrar cómo la automatización puede mejorar la seguridad, reducir errores humanos y optimizar la administración de servidores en entornos institucionales.

Descripción de actividades realizadas

Presentar de forma detallada y ampliada las principales tareas, funciones ejecutadas

| Actividad realizada | Descripción detallada de la actividad realizada | Resultado/producto entregado | Período de realización (Semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis de requerimientos de seguridad | Se realizó una investigación sobre los principales riesgos de seguridad presentes en servidores Linux dentro de entornos institucionales. Se identificaron vulnerabilidades comunes, configuraciones inseguras y controles necesarios para fortalecer la protección de los sistemas. | Documento de requerimientos y lista de controles de seguridad recomendados. | Semanas 1 – 2 |
| Diseño de políticas de hardening | Se definieron las políticas de seguridad que debían implementarse en los servidores Linux, incluyendo control de accesos, gestión de usuarios, políticas de contraseñas seguras, deshabilitación de servicios innecesarios y configuración de firewall. | Documento de políticas de hardening para servidores Linux. | Semanas 3 – 4 |
| Desarrollo de playbooks en Ansible | Se desarrollaron playbooks en Ansible para automatizar las configuraciones de seguridad definidas, permitiendo aplicar cambios de forma automatizada y repetible en los servidores Linux. | Scripts y playbooks de automatización en Ansible. | Semanas 5 – 6 |
| Pruebas de implementación del hardening | Se realizaron pruebas de ejecución de los playbooks en un entorno de laboratorio para verificar que las configuraciones de seguridad se aplicaran correctamente y no afectaran la funcionalidad del sistema. | Resultados de pruebas y validación de configuraciones. | Semanas 7 – 8 |
| Elaboración de matriz de riesgos de ciberseguridad | Se identificaron amenazas potenciales relacionadas con la seguridad de servidores Linux y se elaboró una matriz de riesgos considerando probabilidad, impacto y medidas de mitigación. | Matriz de riesgos de ciberseguridad del proyecto. | Semanas 9 – 10 |

Logros y aprendizajes

Describir los principales logros alcanzados y los aprendizajes técnicos y profesionales obtenidos durante la estancia.

| Principales logros | Principales aprendizajes |
| --- | --- |
|  Desarrollo de un sistema automatizado para aplicar configuraciones de seguridad en servidores Linux.  Implementación de prácticas de hardening para mejorar la protección de sistemas institucionales.  Creación de una matriz de riesgos para identificar amenazas de seguridad.  Aplicación práctica de herramientas de automatización como Ansible. |  Uso de Ansible para automatización de configuraciones en servidores Linux.  Comprensión de técnicas de hardening en sistemas operativos Linux.  Identificación y análisis de riesgos en ciberseguridad.  Importancia de la automatización para reducir errores humanos en administración de sistemas. |

Dificultades enfrentadas, soluciones aplicadas y recomendaciones

Detallar los principales retos durante la estancia y de qué manera estos fueron abordados

| Retos | Abordaje |
| --- | --- |
| Implementar configuraciones de seguridad en servidores Linux sin afectar el funcionamiento normal del sistema. | Se realizaron pruebas en un entorno de laboratorio antes de aplicar las configuraciones. Se validaron los playbooks de Ansible y se ajustaron las tareas para evitar conflictos con servicios esenciales. |
| Falta de experiencia inicial en el uso de Ansible para automatización de configuraciones de seguridad. | Se realizó investigación técnica y revisión de documentación oficial de Ansible. Además, se realizaron pruebas progresivas para comprender el funcionamiento de los playbooks y módulos utilizados. |
| Identificación y análisis adecuado de riesgos de ciberseguridad en servidores Linux. | Se aplicó una metodología de análisis de riesgos para identificar amenazas, vulnerabilidades y posibles impactos. Posteriormente se elaboró una matriz de riesgos que permitió definir medidas de mitigación y controles de seguridad. |

Fecha de entrega: _Domingo 8 de Marzo 2026

Anexos

Enlaces a los productos entregados

https://github.com/maml2006182/linux-hardening-ansible-project